ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЋИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

ПРОГРАМ: 1-СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање

План: 7.200.000 динара

Извршење: 0

% извршења:/

Програмска активност биће реализована у другој половини 2021. године. У трећем кварталу надлежна служба је расписала поступак јавне набавке и очекује се одабир најповољнијег извршиоца услуге за просторни план општине Топола-измена и План генералне регулације насеља Топола.

Програмска активност 1101-0004-Стамбена подршка

План: 500.000 динара

Извршење: 0

% извршења:/

Јавни позив за суфинансирање активности на инвестиционом одржавању  стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Топола, расписан је у месецу мају 2021. године.Реализација програмске активности очекује се у месецу јулу 2021. године.

ПРОГРАМ: 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 1102-0006-Одржавање гробаља и погребне услуге

План: 3.200.000 динара

Извршење: 22.649

% извршења:1

Послови око одржавања гробаља у сеоским месним заједницама почели су у јуну месецу 2021. године. Измирење обавеза по фактурама добављача очекује се у наредном извештајном периоду.

Програмска активност 1102-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем

План: 2.000.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Тендер за избор извођача радова завршава се почетком октобра месеца, а радови почињу у другој половини октобра месеца.

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина

План: 5.300.000 динара

Извршење: 762.784

% извршења:14

Програмска активност није реализована услед смањеног обима ангажованих људских ресурса у ЈКСП ,,Топола,, из Тополе.

Пројекат 1102-5001-Изградња водовода Р Опленац-Прокин гроб

План: 4.961.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Реализација инвестиције одлаже се за 2022. годину.

ПРОГРАМ:3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програмска активност 1501-0001-Унапређење привредног инвестиционог амбијента

План: 947.500 динара

Извршење: /

% извршења:/

Општина Топола је у месецу августу 2021. године спровела поступак набавке услуга докумената јавних политика, као што су локални акциони план за младе и локални акциони план запошљавања.Уговори са извршиоцем услуга су закључени и обавеза ће бити измирена након израде докумената.

Програмска активност 1501-0002-Мере активне политике запошљавања

План: 2.000.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Мере активне политике запошљавања у овом извештајном периоду нису извршене јер је неопходна израда стратешких докумената јавних политика- локални акциони план запошљавања и друго.

ПРОГРАМ: 4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Програмска активност 1502-0002-Промоција туристичке понуде

План: 1.100.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Општина Топола је спровела поступак набавке извршиоца услуге за израду програма постављења монтажних објеката и башти као и набавке дрвених кућица-етно штандова у трећем кварталу 2021. године.Обавезе по наведеној програмској активности биће измирене до краја године.

Пројекат 1502-7001-Културно-туристичка манифестација ,,Опленачка берба,,

План: 6.300.000 динара

Извршење: 28

% извршења:/

Пројекат,манифестација се одржава другог викенда у октобру.

ПРОГРАМ: 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Програмска активност 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

План: 2.500.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Када је у питању ова врста мере искуство је показало да се највећи прилив захтева очекује у 3 и 4 кварталу ове године.

Програмска активност 0101-0002-Мере подршке руралном развоју

План: 14.500.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Јавни конкурс за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола  је расписан у месецу мају.Највећи број захтева је реализован у јулу месецу.

ПРОГРАМ: 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401-0003-Заштита природе

План: 2.000.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Општина Топола је у другој половини 2021. године израдила ПТД за уређење водотокова. Извођење радова на уређењу водотокова одлаже се за 2022. годину.

Програмска активност 0401-0006-Управљање осталим врстама отпада

План: 2.500.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

У овом извештајном периоду није спроведен поступак набавке за услугу превоз комуналног отпада.

Пројекат 0401-5003-Реконструкција фекалне канализације у деловима улица Д.Радовића и С.Марковића

План: 23.350.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Реализација инвестиције очекује се до почетка месеца новембра.

Програмска активност 0401-0001-Управљање заштитом животне средине

План: 6.015.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Уговор за реализацију програмске активности-уређење зелених површина на подручју општине Топола потписан је у месецу јуну након спроведеног поступка јавне набвке.Активности су завршене у месецу јулу.

Након спроведеног поступка јавне набавке за реализацију програмске активности-Санација таложника-реактора на постројењу питке воде у Јарменовцима, у месецу септембру потписан је уговор са извођачем радова.Радови су у току.

ПРОГРАМ: 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

План: 44.086.900 динара

Извршење: 4.901.229

% извршења:11

Општина Топола је у месецу марту закључила уговоре о обављању поверених послова са ЈКСП ,,Топола,, из Тополе у складу са Одлуком СО-е о поверавању делатности за рад грађевинске механизације и других послова у нискоградњи,поправку ударних рупа на асвалтном коловозу, уградњу и одржавање вертикалне саобрачајне сигнализације, у месецу јуну за радове на рехабилитацији некатегорисаних постојећих путева у виду обраде коловоза и наношење туцаничког застора. У месецу јуну спроведен је поступак јавне набавке-радови на обради постојећег коловоза и наношење асвалтног слоја, у месецу јулу закључен је уговор са извођачем радова.Део обавеза је измирен у трећем кварталу.

Пројекат 0701-5001-Изградња паркинга, тротоара и улице око Визиторског центра

План: 14.520.000 динара

Извршење: 456.900

% извршења:3

Извођење радова одлаже се за 2022. годину.

Пројекат 0701-5002-Реконструкција тротоара у Тополи

План: 3.630.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

У овој години планира се израда ПТД за извођење радова на реконструкцији тротоара у Тополи. Извођење радова се одлаже за 2022. годину.

Програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре-Програм савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Топола

План: 6.700.000 динара

Извршење: 31.289

% извршења:4

Послови безбедности ће се реализовати до краје буџетске године.

ПРОГРАМ: 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Пројекат 2001-5001- Израда ПТД за реконструкцију и санацију зграде вртића ,,Софија Ристић,, у Тополи

План: 2.838.147 динара

Извршење: 100.000

% извршења:4

У овом извештајном периоду одрађен је пројектни задатак за израду ПТД која ће бити завршена у задњем кварталу 2021. године.

Пројекат 2001-5002- Израда ПТД за уређење школског простора оба објекта које користи ПУ ,,Софија Ристић,, у Тополи

План: 1.800.000 динара

Извршење: 100.000

% извршења:6

У овом извештајном периоду одрађен је пројектни задатак за израду ПТД која ће бити завршена у задњем кварталу 2021. године.

Пројекат 2001-5003- Израда израда стазе-рампе за дечија и инвалидска колица у ПУ ,,Софија Ристић,, у Тополи

План: 3.552.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Инвестиција ће бити реализована до краја буџетске године.

ПРОГРАМ: 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Пројекат 2002-5001-Изградња водоводне линије у ОШ ,,Карађорђе,,

План: 2.000.000 динара

Извршење: 100.000

% извршења:5

У овом извештајном периоду одрађен је пројектни задатак за израду ПТД која ће бити завршена у задњем кварталу 2021. године.

ПРОГРАМ:11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0901-0004-Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге

План: 400.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Општина Топола је јавни конкурс за расподелу средстава за суфинансирање/ финансирање програма од јавног интереса за удружења из области социјалне заштите расписала у месецу септембру 2021. године. Све активности ће се реализовати до краја буџетске године.

ПРОГРАМ: 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Пројекат 1801-5001- Изградња прикључног гасовода објекта Дома здравља у Тополи

План: 1.723.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Средства су планирана за измирење обавеза по уговору са извођачем радова из 2020. године.

Обавеза је измирена у јулу месецу 2021. године.

ПРОГРАМ: 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска активност 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

План: 2.000.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Процедура око расподеле средстава на име дотација верским заједницама окончана је у месецу августу 2021. године.

Општина Топола је јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Топола које реализују остала удружења расписала у месецу септембру. До краја буџетске године активности ће бити окончане.

Програмска активност 1201-0004-Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

План: 1.550.000 динара

Извршење: 26.135

% извршења:2

Уговори за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања са реализаторима пројеката закључени су крајем месеца јуна.Реализација ће бити у другој половини 2021. године.

Пројекти из области културе чију реализацију спроводи Културни центар Топола биће реализовани у складу са унапред утврђеном динамиком у складу са Програмом и планом Културног центра Топола из Тополе.

ПРОГРАМ:14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност 1301-0002-Подршка предшколском и школском спорту

План: 2.000.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Одлуке о расподели средстава на име дотација спортским удружењима за школски спорт донете су у месецу јулу и августу. Реализација програма биће у трећем и четвртом кварталу.

Програмска активност 1301-0004-Функционисање локалних спортски установа

План: 1.000.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Одлука о додели средстава планираних за инвестиције у спорту у 2021. години донета је 29. јуна. Реализација програмске активности је у току.

ПРОГРАМ:15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Пројекат 0602-Управљање у ванредним ситуацијама

План: 1.000.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Програмска активност 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама

План: 1.000.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Програмска активност је већим делом реализована у месецу августу 2021. године.

Пројекат 0602-5002-Реконструкција и прикључак централног грејања на гасовод Општинске управе општине Топола

План: 4.552.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Општина Топола је спровела отворени поступак јавне набавке, уговор са најповољнијим извођачем радова закључен је 31.08.2021. год.Радови су у току.

Пројекат 0602-7001-Успостављање јединственог управног места

План: 800.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Општина Топола је спровела отворени поступак јавне набавке, уговор са најповољнијим извођачем радова закључен је 06.09.2021. год.из разлога достављања сагласности МДУЛС на идејно решење простора са дизајном ентеријера и брендирања Јединственог управног места.