ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЋИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

ПРОГРАМ: 1-СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање

План: 5.306.400:

Извршење:/

% извршења:/

На економској класификацији 515-Нематеријална имовина у оквиру Програма планирано је спровођење уговора број 40-221/2021-05-II од 27.09.2021.године, који је склопљен између Општине Топола (Наручилац) и ИАУС, Београд (Извршилац), за услугу израде планске документације, и то: израда ПГР Топола и Измене Просторног плана општине Топола.

Закључно са 30.06.2022.године, спроведене су следеће активности у складу са предметним уговором:

- Послати су захтеви имаоцима јавних овлашћења за израду ПГР Топола,

- Послати су захтеви имаоцима јавних овлашћења за Измену Просторног плана општине Топола,

- Спроведен је рани јавни увид за израду ПГР Топола,

- Припремљен је (није достављен) радни материјал за измену Просторног Плана Општине Топола,

- Припремљен је (није достављен) радни материјал за израду Плана Генералне Регулације Општине Топола.

У складу са уговором Извршилац је обавио значајан део својих уговорених обавеза и стекао услов за исплату 40% уговорене вредности уговора (што је и исплаћено крајем 2021.године). Очекује се да ће Извршилац испоштовати све уговорне обавезе у другој половини ј 2022. години.

ПРОГРАМ: 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 1102-0001-Управљање /одржавање јавним осветљењем

План: 2.000.000 динара

Извршење: /

% извршења:/

Расход ће бити реализован у другој половини 2022. године.

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина

План: 2.800.000 динара

Извршење: 590.095 динара

% извршења:21

Извршење расхода поверено је ЈКСП ,,Топола,, из Тополе у складу са Одлуком СО-е.Реализација се очекује у другој половини 2022. године.

Програмска активност 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће

План: 8.122.200 динара

Извршење: 682.200 динара

% извршења:8

На економској класификацији 511- Зграде и грађевински објекти планира су средства за израду ПТД за водовод, израда пројекта повезивања бушотине и елабората као и извођење радова на проналажењу нових изворишта.Набавка радова на истраживачким бушотинама спроведена је у месецу августу 2022. године.

ПРОГРАМ:3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програмска активност 1501-0001-Унапређење привредног инвестиционог амбијента

План: 1.400.000 динара

Извршење: 315.000 динара

% извршења:23

На економској класификацији 423-Услуге по уговору у оквиру Програма планира су средства за израду Средњерочног плана општине Топола, Плана развоја културе и Плана развоја туризма.

Израда наведених докумената који проистичу из Плана развоја општине Топола, 2021-2031 година је у току.

Програмска активност 1501-0002-Мере активне политике запошљавања

План: 500.000 динара

Извршење: / динара

% извршења:/

Пројекат 1501-7001-Развој женског предузетништва

План: 300.000 динара

Извршење: / динара

% извршења:/

Од наведене ПА и ПЈ одустало се Другом изменом и допуном Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину због недовољно планираних средстава за реализацију истих.

ПРОГРАМ: 4- РАЗВОЈ   ТУРИЗМА

Програмска активност 1502-0002-Промоција туристичке понуде

План: 62.856 динара

Извршење: / динара

% извршења:/

Средства на економској класификацији 423-Услуге по уговору планирана су за измирење обавезе из 2021. године, а на име извршених услуга израде туристичке сигналитације за општину Топола.

Пројекат: 1502-0004- Културно туристичка манифестација ,,Опленачка берба''

План: 5.704.550 динара

Извршење: 50 динара

% извршења: /

Манифестација  Опленачка берба се одржава традиционално другог викенда у октобру месецу. Расходи ће бити извршении у другој половини 2022. године.

ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Програмска активност 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

План: 2.500.000 динара

Извршење: 86.700 динара

% извршења: 3/

Програмска активност 0101-0002-Мере подршке руралном развоју

План: 14.500.000 динара

Извршење: 2.361.094 динара

% извршења: 16

Реаизација планираних програмских активности очекује се у другој половини 2022. године из разлога што јавни позиви за директне подстицаје РПГ траје до 31.10.2022. године, односно до утрошка буџетских средстава за планиране мере.

ПРОГРАМ: 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама

План: 2.500.000 динара

Извршење: 0

% извршења: /

Од наведене програмске активности одустало се Другом изменом и допуном Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину због недовољно планираних средстава за реализацију истих.Услуга/превоз отпада планира се у 2023. годину.

Пројекат 0401-5002-Изградња фекалне канализације у улици Николе Граовца

План: 3.600.000 динара

Извршење: 0

% извршења: /

На основу дописа ЈКСП ,,Топола,, планира се реализација истог пројекта до краје буџетске године у висини опредељених средстава Другом изменом и допуном Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину.

Пројекти који се односе на изградњу фекалне и кишне каналитације укупно планиране финансијске вредности од 3.816.000 динара, Изада крака фекалне канализације у насељу Ваганац-друга фаза и Изградња кишне канализације у Д.Шаторњи, биће реализовани у другој половини 2022. године.

Фонд  за заштиту животне средине

Програмска активност 0401-0001-Управљање заштитом животне средине

План: 5.000.000 динара

Извршење: 0

% извршења: /

Општина Топола је Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда општине за заштиту животне средине за 2022. годину проследила Министарсту за заштиту животне средине. Предлог Програма је размотрен и констатовано је да исти мора да се усклади са Правилником о обрасцима програма коришћења средстава буџетског фонда и извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда, начину и роковима њиховог достављања (,,Сл.гл.РС,, број 80/19).У току је усклађивање.

ПРОГРАМ 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

План:1.230.000 динара

Извршење: 84.260 динара

% извршења-7

Расходи за намене планирани на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти као што су ПТД за улице, саобраћајни пројекти за постављање саобраћајне сигнализације биће реализовани у наредном извештајном периоду.

Пројекат 0701-5002-Реконструкција тротоара у Тополи

План:1.500.000 динара

Извршење: 156.000 динара

% извршења:10

Расходи за ове намене ће бити реализовани у наредном извештајном периоду након спроведеног поступка јавне набавке.

Пројекат 0701-5003-Изградња моста на реци Каменици

План:2.250.000 динара

Извршење: / динара

% извршења:/

Од наведеног ПЈ одустало се Другом изменом и допуном Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину због одређивања других приоритета у реализацији инвестиција.

Пројекат 0701-5005-Постављање изменљиве светлосне сигнализације у с.Винча

План:1.162.000 динара

Извршење: / динара

% извршења:/

Наведени ПЈ биће реализован у другој половини 2022. године.

Програмска активност 0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја

План: 8.373.694 динара

Извршење: 631.351 динара

% извршења-8

Реализација активности у складу са Програмом за безбедност саобраћаја на путевима за 2022. годину очекује се интензивније у другој половини 2022. године.

ПРОГРАМ: 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2002-0002-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

План: 2.970.810 динара

Извршење: /

% извршења-/

На економској класификацији у оквиру Програма планирана су средства за израду ПТД за реконструкцију и санацију ПУ ,,Софија Ристић,, и ПТД за уређење дворишта-измирење обавезе из 2021. године.

Пројекат 2002-5003-Уређење школског простора оба објекта које користи ПУ ,,Софија Ристић,,

План:5.000.000 динара

Извршење: / динара

% извршења-/

Од наведеног ПЈ одустало се Другом изменом и допуном Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину због одређивања других приоритета у реализацији инвестиција.

ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2003-0001-Реализација делатности основног образовања

План:1.730.000 динара

Извршење: / динара

% извршења-/

На економској класификацији у оквиру Програма планира су средства за измирење обавеза из 2021. године-ПТД за реконструкцију водоводне линије.

Извршење се очекује у другој половини 2022. године.

Пројекат 2003-5001-Изградња водоводне линије у ОШ ,,Карађорђе,,

План:10.000.000 динара

Извршење: / динара

% извршења-/

Општина Топола је спровела отворени поступак јавне набавке и изабрала извођача радова у месецу септембру 2022. године.Извођач радова је привредно друштво ,,БМД БАУ,, д.о.о. из Београда.Радови су у току.

Пројекат 2003-5002-Реконструкција и прикључак централног грејања на гасовод у ОШ ,,Карађорђе,,

План:5.000.000 динара

Извршење: / динара

% извршења-/

Општина Топола је спровела отворени поступак јавне набавке и изабрала извођача радова у месецу августу 2022. године. Радови су у току.

ПРОГРАМ:10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Пројекат 2004-7001-Реконструкција спортске сале у Средњој школи ,,Краљ Петар I,, Топола-прва фаза-извор финансирања 01

План:7.694.815 динара

Извршење: 1.158.882 динара

% извршења-15

Општина Топола је спровела отворени поступак јавне набавке и изабрала извођача радова у месецу мају 2022. године.Извођач радова је привредно друштво, ГП ,,Асинг,, д.о.о. из Београда.Радови су у току.

ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0902-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи

472718-Превоз ученика

План:1.000.000 динара

Извршење: 2.132.042 динара

% извршења-213

На наведеној економској класификацији извршење је веће у односу на план на субаналитичком нивоу-6 ниво.Изменом и допуном одлуке о буџету током 2022. године извршено је знатно увећање плана.

Програмска активност 0902-0017-Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге

481-Дотације удружењима из области социјалне заштите

План:400.000 динара

Извршење: / динара

% извршења-/

Реализација расхода је у складу са потписаним Меморандума о разумевању за потребе Пројекта ,,Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (РЕЛОАД 2),, број:404-344/2022-05-II од 20.07.2022. године са  United Nations Development Programme (UNDP).

Обавеза општине Топола је да плати допринос у износу од 16.820,32 USD, Програму Уједињених нација за развој на име кофинансирања у пројекту Reload.Допринос је уплаћен у другој половини 2022. године.Реализације активности удружења је у току.

ПРОГРАМ:13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска активност 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

481-Дотације осталим удружењима

План:2.000.000 динара

Извршење:0

% извршења /

Један део средстава на име дотација осталим удружењима грађана је у складу са потписаним Меморандума о разумевању за потребе Пројекта ,,Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (РЕЛОАД 2),, број:404-344/2022-05-II од 20.07.2022. године са  United Nations Development Programme (UNDP).

Обавеза општине Топола је да плати допринос у износу од 16.820,32 USD, Програму Уједињених нација за развој на име кофинансирања у пројекту Reload.Допринос је уплаћен у другој половини 2022. године.

Пројекат 1201-5001-Реконструкција зграде Културног центра у Тополи

План:5.000.000 динара

Извршење:0

% извршења /

Од наведеног ПЈ одустало се Другом изменом и допуном Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину због одређивања других приоритета у реализацији инвестиција.

ПРОГРАМ 15:-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

414300-Отпремнине и помоћи

План:950.000 динара

Извршење: 0

% извршења: /

У првих шест месеци 2022. године није било извршења.Исплата се планира за крај 2022. године.

4237-Поклони

План:200.000 динара

Извршење: 0

% извршења: /

У првих шест месеци 2022. године није било извршења.

4246-Геодетске услуге

План:1.000.000 динара

Извршење: 189.600 динара

% извршења: 19

За плаћање геодетских услуга Општина Топола је закључила уговор са извршиоцем услуга ,,Бг-Гео,, Топола које се извршавају по потреби, односно иницијативи наручиоца.

4261-Одећа, обућа и униформе

План:50.000 динара

Извршење: 0

% извршења: /

У првих шест месеци 2022. године није било извршења.

4841-Накнаде штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода

План:100.000 динара

Извршење: 0

% извршења: /

На наведеној економској класификацији планирани су расходи, односно измирење обавеза по решењима надлежних извршних органа из 2021. год.У 2022. години ова врста накнаде планирана је у оквиру Програма 11-Социјална и дечија заштита.

Програмска активност 0602-0002-Функционисање месних заједница,Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

4251-Текуће поправке и одржавање

План:1.283.600 динара

Извршење: 0

% извршења: /

У наведеном извештајном периоду није било расхода,а планира се набавка услуге машинског кошења шибља и растиња у заштитном појасу путева до 1 м висине.

Програмска активност 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама

План: 1.000.000 динара

Извршење: /

% извршењ/8

У посматраном извештајном периоду није било извршења расхода на наведеној програмској активности.

ПРОГРАМ 17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Програмска активност 0501-0001-Енергетски менаџмент

План: 3.250.000.000 динара

Извршење: /

% извршењ

У посматраном извештајном периоду није било извршења расхода на наведеној програмској активности.Извршење расхода очекује су у последњем кварталу 2022. године.